Engenharia de Software - UCB Disciplina: Teste de Software

Plano de Testes

Sistema de Biblioteca

Sistema de Biblioteca — Java 25 + SQLite + CLI

2025

| Integrantes | Gabriel Viana de Carvalho ¦ Breno de Siqueira Andrade ¦ Frederico Augusto Ferreira Araujo Ferraz ¦ Gustavo Brandão Farias |
| --- | --- |
| Repositório | https://github.com/[usuario]/biblioteca |
| Professor | Samuel Novais Moura Júnior |

# 1. Objetivo dos Testes

Validar o funcionamento correto do Sistema de Biblioteca em todas as suas camadas: entidades e regras de negócio (testes unitários), persistência no banco SQLite (testes de integração), contratos dos endpoints REST (testes de API) e fluxos completos de usuário (testes E2E). Os testes também previnem regressões e garantem que todos os critérios de aceitação das historias de usuário sejam atendidos.

# 2. Escopo dos Testes

## 2.1 O que SERA testado

| Componente | Tipo | Framework | Descricao |
| --- | --- | --- | --- |
| Livro.java | Unitário | JUnit 5 | Validações de ISBN, título, autor, ano; disponibilidade |
| Emprestimo.java | Unitário | JUnit 5 | Construção, devolução, cálculo de atraso (prazo 14 dias) |
| BibliotecaService | Unitário | JUnit 5 | Empréstimo, devolução, atraso e histórico em memória |
| LivroRepository | Unitário | JUnit 5 | CRUD em memória (HashMap), busca por autor |
| LivroRepositoryDB | Integração | JUnit 5 + SQLite | CRUD completo de livros no banco :memory: |
| EmprestimoRepository | Integração | JUnit 5 + SQLite | Persistência, atraso, histórico, devolução |
| UsuarioRepository | Integração | JUnit 5 + SQLite | Cadastro, autenticação, senha, remoção |
| BibliotecaServiceDB | Integração | JUnit 5 + SQLite | Serviço completo: login, CRUD, empréstimo, devolução |
| Endpoints REST | API | Postman / Newman | CRUD livros + empréstimos + regras de negocio |
| Fluxos de usuario | E2E | Playwright | Login, cadastro, empréstimo, devolução, controle de perfil |

## 2.2 O que NAO será testado

- Banco de dados em disco nos testes (todos usam :memory:)

- Interface de usuário — CLI

- Envio de e-mails ou notificações

- Performance e stress test

- Compatibilidade com versões do Java anteriores ao 17

# 3. Ferramentas Utilizadas

| Finalidade | Ferramenta | Versao | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Testes Unit. e Integração | JUnit 5 | 5.10.1 | Framework padrão Java; integrado ao Maven e IntelliJ |
| Build e CI/CD | Maven + GitLab CI | 3.9.6 | Build, execução de testes e pipeline automático |
| Banco de dados | SQLite JDBC | 3.45.3.0 | Banco leve sem servidor; :memory: para isolamento em testes |
| Testes de API | Postman / Newman | v11 / latest | Interface visual + execução CLI via Newman |
| Testes E2E | Playwright | 1.44.x | Multi-browser; screenshots automáticos em falha |
| IDE | IntelliJ IDEA | 2024+ | Maven integrado — sem necessidade de mvn no terminal do sistema |

# 4. Estrategia de Testes — Piramide

| Camada | Qtd | Velocidade | Foco |
| --- | --- | --- | --- |
| E2E (Playwright) | 5 cenários | Lenta (~14s) | Fluxos críticos do usuário |
| API (Postman) | 11 req / 22 assert. | Media (~2s) | Endpoints REST: status HTTP, body JSON, regras |
| Integracao (SQLite) | 45 testes | Rapida (~1s) | Repositories e servico com banco :memory: |
| Unitarios (JUnit) | 33 testes | Muito rápida | Entidades e servico em memoria, isolados |

## 4.1 Criterios de Aceitacao Gerais

|  | Criterio | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- |
| OK | 30 testes unitários corretos devem passar | 0 falhas |
| OK | 3 testes BibliotecaFalhaTest devem falhar (propositais) | 3 falhas esperadas — comportamento correto |
| OK | 45 testes de integração devem passar com banco :memory: | 0 falhas |
| OK | Testes de API: 22/22 assertions passam | 0 falhas |
| OK | Testes E2E: 5/5 cenários passam | 0 falhas |

# 5. Papeis e Responsabilidades

| Integrante | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Aluno 1 | Testes unitários: LivroTest, EmprestimoTest, LivroRepositoryTest, BibliotecaServiceExtraTest |
| Aluno 2 | Testes de integração: LivroRepositoryDBTest, EmprestimoRepositoryTest, UsuarioRepositoryTest, BibliotecaServiceDBTest |
| Aluno 3 | Testes de API: Postman collection + execucao via Newman (CT-A01 a CT-A11) |
| Aluno 4 | Testes E2E com Playwright (CT-E01 a CT-E05) + Relatório Final |

# 6. Ambiente de Teste

| Componente | Especificacao |
| --- | --- |
| Sistema Operacional | Windows 10/11 ou Linux Ubuntu 22.04 |
| Java | JDK 17 (Eclipse Temurin recomendado) |
| IDE | IntelliJ IDEA 2024+ com Maven integrado |
| Node.js | 20.x (para Playwright e Newman) |
| Banco de dados — testes | SQLite :memory: — criado e destruido na JVM, sem arquivo em disco |
| Banco de dados — producao | SQLite arquivo biblioteca.db — criado automaticamente ao rodar Main |
| Como executar testes | IntelliJ: painel Maven → Lifecycle → duplo clique em test |